PREVISORA DEL PARANÁ

Nueva Plataforma de Punto de Venta y Motor de Promociones

Versión 1.0 · Julio 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Inicialmente, el proyecto consiste en reemplazar la actual herramienta de promociones basada en Excel (“Catálogo de Ofertas”, con su pantalla de consulta “Asesora de Políticas”) por una aplicación web integral de punto de venta con un motor de promociones centralizado. Aun asi, la visión trasciende el solo reemplazo: la nueva herramienta debe cubrir el 100% del catálogo, no solo el 5–10% en promoción, funcionar como un buscador completo y dinámico interno para el vendedor, y evolucionar en fases hasta convertirse en el punto de venta definitivo con facturación electrónica integrada.

Para hacer viable la inversión y no frenar la operación, el proyecto se aborda con un enfoque evolutivo por etapas: una Fase 1 (MVP) que elimina la dependencia del Excel y resuelve los dolores operativos más urgentes, seguida de fases que incorporan facturación integrada, cobros y funcionalidades comerciales avanzadas.

# 2. Problemática actual

El ERP actual (Softland) resuelve la facturación, la contabilidad y el stock, pero no tiene la flexibilidad para administrar la complejidad comercial de las promociones: combinaciones de descuentos, topes de cuotas por entidad, tarjetas, convenios bancarios y diferenciación por tipo de cliente (afiliado vs. no afiliado). Para suplir esa carencia, el equipo comercial construyó una herramienta propia en Excel que hoy llegó al límite de su vida útil.

Los principales dolores relevados son:

- Doble carga y error humano: el Excel indica al vendedor cómo cobrar, pero luego debe transcribir manualmente la operación en Softland. Esta transcripción genera errores de facturación recurrentes.

- Carga administrativa por auditoría: los vendedores deben resguardar capturas de pantalla del Excel durante tres meses como respaldo ante auditoría. Si no guardan la evidencia de un descuento, resultan perjudicados; hoy invierten tiempo en resguardo administrativo en lugar de vender.

- Ceguera de stock: la herramienta no muestra disponibilidad. El vendedor puede armar toda la venta con el cliente y descubrir después, consultando Softland por separado, que no hay unidades en su sucursal.

- Cuello de botella comercial: la actualización 100% manual limita el volumen de promociones a 80–120 artículos estratégicos por mes (aproximadamente un 10% del catálogo).

- Sesgo de ofertas: como el Excel contiene solo los productos en promoción, los vendedores tienden a ofrecer únicamente esos artículos e ignoran el resto del catálogo.

- Sin control de usuarios ni trazabilidad: no hay registro de quién accede, ni de quién modifica precios y condiciones del archivo.

- Concurrencia y riesgo operativo: al ser un único archivo compartido por todas las sucursales, existe riesgo de sobrescritura, pérdida de información y lentitud; el soporte de múltiples usuarios simultáneos es muy limitado.

# 3. Herramienta actual: el Excel «Catálogo de Ofertas»

La herramienta vigente es un archivo Excel compartido en línea (vía SharePoint/intranet), creado por el propio equipo comercial. Su llenado es un proceso mensual que involucra a varias áreas (Compras, E-commerce, Comercial y Administración). Funcionalmente se compone de:

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Hoja «Productos» | Catálogo maestro: un registro por SKU en promoción, con precio de lista, descuento, precio de oferta, campaña, descuento afiliado y contado, cuotas por entidad, códigos operativos (posnet, medio de pago Softland) y fechas de vigencia. |
| Hojas de reglas («Políticas» y matriz de combinaciones) | Lógica oculta al vendedor: tablas de equivalencias que, a partir de las cuotas base del producto, determinan el tope de cuotas de cada entidad (Naranja X, Peque, Tuya, Sidecreer, ConsuMax, Directo, bancos). |
| Hoja «Asesora Políticas» | Pantalla de consulta: el vendedor ingresa el SKU y la planilla arma la ficha de oferta con precios externo/afiliado, tipo de oferta, vigencia, descuento por pago contado y detalle de cuota por medio de pago. Valida la vigencia y bloquea la consulta si la oferta venció. Esta ficha se imprime y se adjunta a la venta como respaldo para auditoría. |

La ficha resultante es puramente informativa, no transaccional: el vendedor la usa como guía y luego debe cargar la venta a mano en Softland. Además de estas limitaciones, la estructura de la planilla es semirrígida: sus columnas fijas de medios de pago no pueden absorber nuevas entidades sin modificar la tabla a mano, y la lógica de fórmulas caseras no admite flexibilidad ágil.

# 4. Propuesta de solución

Se propone desarrollar una aplicación web, que actúe como interfaz de venta y motor de promociones, replicando la arquitectura desacoplada que ya funciona en la empresa con el sistema del rubro supermercado: la aplicación resuelve la lógica comercial y le informa a Softland el resultado.

## 4.1. Principios de arquitectura acordados

- Softland permanece como fuente única de datos maestros. El ABM de productos, las familias, las listas de precios base y el stock por depósito se consumen desde Softland; la nueva aplicación no duplica bases de datos.

- La aplicación es dueña exclusiva del motor de promociones. Las promociones se definen de forma centralizada combinando cuatro clústeres dinámicos: Producto, Medio de pago, Cliente (afiliado/externo) y Sucursal. Las sucursales no crean promociones propias.

- Control de acceso con roles. Perfiles de Vendedor, Supervisor/Gerente, Administrador comercial y Administrador del sistema (IT), con permisos diferenciados y registro de cada consulta y modificación.

- Trazabilidad comercial. La herramienta clasificará y enviará el detalle de la promoción aplicada en cada venta hacia la plataforma de BI para poder medir el rendimiento real de cada campaña.

## 4.2. Valor esperado

- Eliminar la transcripción manual y los errores de facturación asociados: al seleccionar el producto, las condiciones (tasas, tarjetas, descuentos) viajan automáticamente hacia la factura.

- Eliminar el resguardo de capturas para auditoría: cada operación queda registrada y respaldada por el sistema.

- Pasar de 80–120 productos en promoción a un volumen limitado solo por la estrategia comercial, no por el esfuerzo operativo de armar la planilla.

- Dar al vendedor visibilidad de stock por sucursal y del catálogo completo, con las promociones resaltadas, para vender con seguridad cualquier artículo.

- Proteger la información sensible: la pantalla frente al cliente muestra solo las «palancas» comerciales para cerrar la venta, ocultando tasas y costos internos.

# 5. Fase 1 — MVP: reemplazo del Excel de promociones

El primer hito acordado es eliminar la dependencia del Excel: lanzar la aplicación como catálogo, cotizador y motor de promociones robusto, aliviando la carga operativa de los vendedores y el proceso de auditoría. En esta fase, la facturación final continúa emitiéndose en Softland: la aplicación calcula la operación completa y la envía al ERP como nota de pedido.

| Funcionalidad | Qué hace | Criticidad |
| --- | --- | --- |
| Gestión de usuarios y roles | Inicio de sesión con perfiles Vendedor, Supervisor, Administrador comercial y Administrador IT; permisos diferenciados y registro de quién consulta y modifica. | Reemplaza el acceso libre y anónimo actual; requisito de auditoría y seguridad. |
| Motor de promociones (4 clústeres) | Backoffice centralizado para crear campañas cruzando Producto/Familia, Medio de pago, Cliente (afiliado/externo) y Sucursal; reglas de acumulación y prioridad (Ej: una promoción genérica de afiliados anula beneficios por antigüedad). | Es el corazón del sistema: reemplaza las tablas semirrígidas del Excel y elimina su actualización manual. |
| Vigencia automática de ofertas | Cada campaña tiene fecha de inicio y fin; una oferta vencida deja de mostrarse y no puede aplicarse. | Hoy la validación existe en el Excel y es crítica: no puede perderse en el reemplazo. |
| Búsqueda tipo marketplace sobre todo el catálogo | Búsqueda por familia o descripción (Ej: «heladera») con filtros dinámicos (Ej: por rubro: litros, no frost, pulgadas), además de búsqueda directa por SKU. Cubre la totalidad de los productos y resalta visualmente los productos en promoción o campaña. | Refleja cómo compra el cliente real (no conoce el SKU) y elimina el sesgo de ventas/ofertas del excel. |
| Ficha de oferta del producto | Precios diferenciados externo/afiliado, tipo de oferta, descuento por pago contado, medios de pago con cuotas sin interés y tope por entidad, filtrando los medios que no aplican. Oculta datos sensibles (tasas, costos internos) de la vista del cliente si asi se requiere. | Es la función esencial del Excel actual, mejorada: información limpia y segura para cerrar la venta sin errores. |
| Descuento manual acotado | El vendedor puede aplicar un descuento de negociación (5% a 15%) precargado y habilitado desde la administración central. | Da flexibilidad de cierre en sucursal sin perder el control central; pedido explícito del equipo comercial. |
| Stock por sucursal | Visualización de la disponibilidad del producto discriminada por sucursal/local (en MVP puede ser una foto diaria del stock). | Resuelve la no visualización del stock: condición necesaria para no ofrecer productos sin disponibilidad. |
| Integración de lectura con Softland | Consumo de datos maestros desde el ERP: productos, familias, listas de precios base y stock. | Evita la doble carga de datos y garantiza una única fuente de verdad. |
| Envío de la venta a Softland | Al cerrar la operación, la aplicación envía a Softland la venta ya pre-armada (producto, promoción, descuento, precio final, medio de pago) como nota de pedido, manteniendo la reserva de stock de 24 hs que el ERP ya gestiona. | Elimina la transcripción manual —el principal generador de errores— sin asumir aún la facturación. |
| Registro y respaldo para auditoría | Trazabilidad de cada consulta y operación; ficha de condiciones imprimible para adjuntar al legajo de la venta. | Reemplaza el resguardo manual de capturas durante 3 meses. |

# 6. Fases siguientes

El criterio de ordenamiento es: primero eliminar el riesgo operativo diario (Fase 1), luego cerrar el ciclo transaccional completo en la propia herramienta (Fase 2) y, por último, incorporar las capacidades de optimización comercial que maximizan el ticket y automatizan la operación (Fase 3). Cada fase se apoya técnica y funcionalmente en la anterior.

## Fase 2 — Punto de venta transaccional (facturación y crédito)

Convierte la herramienta de consulta/cotización en el punto de venta definitivo del mostrador, desplazando a Softland a un rol de backoffice. Va después del MVP porque requiere que el motor de promociones esté estabilizado y depende de integraciones externas de mayor riesgo técnico y regulatorio.

- Alertas de Vigencia en la aplicación: Avisos sobre inicio y vencimiento de promociones dentro de la herramienta. La bajada estratégica de ofertas continua por los canales actuales.

- Facturación electrónica directa: emisión de comprobantes contra ARCA desde la aplicación, con impacto contable y descarga de stock automática hacia Softland.

- Validación de crédito en línea: para ventas con crédito personal (Préstamo DNI), consumo de las APIs ya existentes con las financieras: se envía el DNI/CUIL del afiliado y se obtiene el límite de crédito disponible en tiempo real para autorizar el cierre.

- Compromiso de stock desde la aplicación: reserva de mercadería al cotizar, integrando en la herramienta la confirmación de la reserva de 24 hs.

- Costos financieros (CFT/TNA): cálculo y exhibición de costos financieros por financiación con interés.

- Integración con BI (Visionaris): envío del desglose de promociones aplicadas para auditar el rendimiento de campañas.

- Impresión / envío de comprobantes: envío de factura por email al cliente.

## Fase 3 — Optimización comercial y automatización

Funcionalidades de valor agregado que potencian la venta pero no condicionan la operación básica. Van al final porque su retorno depende de que el punto de venta ya esté adoptado y transaccionando.

- Venta cruzada y productos relacionados: sugerencia automática de servicios (garantía extendida, instalación, seguros), software y accesorios junto al producto consultado, y productos de gama superior para elevar el ticket promedio.

- Objetivos comerciales y campañas de marca: resaltado de artículos con objetivos por sucursal o campaña (p. ej., acciones con marcas) dentro de la búsqueda, para incentivar ventas estratégicas.

- Canales B2B y múltiples listas de precios: soporte de canales institucionales (hoy tratados como «sucursales») con listas de precios y márgenes propios, automatizando una operatoria que hoy se hace a mano.

- Integración con pasarelas de pago: conexión con el procesador de tarjetas (Payway, Mercado Pago) para cerrar el cobro desde la aplicación.

- Notificaciones push al vendedor: alertas de nuevas promociones directamente en pantalla, reduciendo la dependencia de SharePoint y correos.

# 7. Riesgos y supuestos principales

| Riesgo / Supuesto | Impacto | Mitigación propuesta |
| --- | --- | --- |
| Dependencia técnica de Softland: el proyecto requiere que el ERP exponga productos, precios y stock, y reciba notas de pedido/ventas. | Puede condicionar el diseño y los tiempos de la integración en todas las fases. | Reunión técnica temprana para relevar las capacidades reales de API/base de datos de Softland antes de cerrar el diseño. |
| Riesgo de crecimiento de alcance: la visión pasó de «reemplazar el Excel» a «reemplazar la pantalla de venta del ERP». | Demoras y sobrecostos si la Fase 1 no se delimita con precisión. | Este documento fija el alcance de cada fase; todo agregado se evalúa como cambio de alcance con impacto explícito. |
| Calidad de datos del Excel actual: se detectaron anomalías (Ej importes cargados en la columna de rubro). | Riesgo de arrastrar errores a la nueva base si se migra sin control. | Saneo y validación de datos como tarea explícita previa a la migración. |
| Adopción del nuevo modelo de búsqueda: se asume que los vendedores adoptarán el flujo tipo marketplace y abandonarán el circuito asimilado en Softland. | Subutilización de la herramienta si la transición no se acompaña. | Diseño centrado en el flujo real de venta, capacitación y convivencia transitoria de ambos circuitos durante la Fase 1. |

# 8. Consultas y definiciones pendientes

Los siguientes puntos requieren definición conjunta antes o durante el diseño detallado. Ninguno impide aprobar y avanzar con el plan de fases, pero varios condicionan el alcance fino y la estimación de la Fase 1.

| # | Punto a definir | Impacto |
| --- | --- | --- |
| P1 | Alcance de escritura hacia Softland en Fase 1 («ida» o «ida y vuelta»): ¿la aplicación genera la nota de pedido en Softland automáticamente desde el inicio, o en una primera instancia el vendedor completa la operación en el ERP? | Condiciona el esfuerzo de integración del MVP y el momento en que se elimina por completo la transcripción manual. |
| P2 | Estrategia de lectura de stock: consulta en tiempo real vía API o «foto» (snapshot) diaria, como sugirió el referente técnico para no saturar el ERP. | Definición técnica de la integración; afecta la actualizacion del dato de stock que ve el vendedor. |
| P3 | Escaneo de código de barras para ingresar el SKU: aparece en el documento base pero no se confirmó si existe hardware de lectura en cada sucursal. | Alcance y costo (lectores o uso de cámara del dispositivo y su integración con el aplicativo). |
| P4 | Nivel de precisión requerido para el cálculo de CFT/TNA: hoy los campos existen en el Excel pero están vacíos o no completos en su totalidad. | Lógica financiera no trivial, con posibles implicancias regulatorias; define el esfuerzo de la Fase 2. |
| P5 | Listas de precio «según perfil»: confirmar si refiere a canales B2B (p. ej. Bucor, Lemar) o a otra segmentación adicional a afiliado/no afiliado. | Define el modelo de listas de precios y su fase. |
| P6 | Circuito de carga del backoffice: hoy el Excel lo alimentan varias áreas (Compras, E-commerce, Comercial, Administración). Definir quién carga qué dato, en qué orden y quién aprueba. | Insumo directo para el diseño de roles, permisos y flujos de aprobación del motor de promociones. |
| P7 | Facturación en Fase 2: confirmar el momento de conexión directa con ARCA y el circuito transitorio (¿Softland factura a partir del pedido enviado por la app hasta entonces?). | Secuencia exacta de la Fase 2. |
| P8 | Respaldo de auditoría en el MVP: confirmar la incorporación de la ficha imprimible y el registro de operaciones en Fase 1 (el documento base lo lista como deseable; lo proponemos adelantar). | Alcance de la Fase 1. |
| P9 | Acceso desde móviles/tablets además de PC, y requisitos de hosting, soporte, backups y disponibilidad (uptime). | Requisitos no funcionales que afectan arquitectura y costos operativos. |

10. Próximos pasos

| # | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisión de este documento y feedback sobre el entendimiento, el alcance de la Fase 1 y el agrupamiento de fases. | Previsora del Paraná |
| 2 | Respuesta a los puntos pendientes de la sección 8 que condicionan el alcance del MVP. | Previsora del Paraná |
| 3 | Aprobación formal del plan de fases como base para la propuesta económica. | Previsora del Paraná |
| 4 | Elaboración y presentación de la propuesta económica con estimación de tiempos e inversión por fase. | Equipo de desarrollo |
| 5 | Segunda reunión técnica: capacidades de integración de Softland (APIs / base de datos), modelo de datos y diseño de la sincronización. | Ambos equipos |